Złącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 06.06.2013 r.

UMOWA NR ……/2013

zawarta w dniu  ………………. pomiędzy

Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38, Nip 6572807474 zwaną w treści umowy Zamawiającym , reprezentowaną przez:

Marcina Dziewięckiego – Prezesa Zarządu

Arkadiusza Jędrasa – Wiceprezesa Zarządu

a

………………… z siedzibą w …………………….

wpisaną do ……………………. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych drewnianych obiektów małej architektury:

- Miejsc wypoczynkowych (drewniana wiata, stół dwie ławy, kosz na śmieci - trzy lokalizacje);

- Miejsca wypoczynkowego (drewniana wiata, stół, dwie ławy, kosz na śmieci, drewniana toaleta WC );

- Znaków informacyjnych o szlaku kajakowym – sześć lokalizacji (cztery obok miejsc wypoczynkowych o których mowa wyżej plus dwie dodatkowe lokalizacje)

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt 1 obejmuje wykonanie w szczególności:

- Projektu technicznego – 3 szt.;

- Przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – 2 szt.

§ 2

1.Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w zryczałtowanej wysokości
…………… zł (słownie:……………………………. ……………………………) które obejmuje również podatek od towarów i usług VAT.

2.Dopuszcza się możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT.

§ 3

- Strony ustalają termin realizacji umowy do dnia  22.07.2013 r.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w § 1 w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór nastąpi po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową.

§ 4

- Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wg swego wyboru :

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie     wykonanej dokumentacji projektowej,

- nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady ujawnione po dokonaniu odbioru i zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, nastąpi jednorazowo po  wykonaniu przedmiotu zamówienia. Momentem wykonania przedmiotu zamówienia jest złożenie kompletnej dokumentacji .

- Rozliczenie Wykonawcy nastąpi w oparciu o fakturę, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową realizację faktur VAT przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

- Praca wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy powstałej na podstawie niniejszej umowy, obejmujących prawa do rozporządzania pracą.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu, lub po upływie 2 lat od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu w przypadku nie realizowania robót na jej podstawie. Zgłaszane wady Wykonawca usuwa bezpłatnie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający jest upoważniony do przekazania dokumentacji do wykorzystania innym podmiotom, które będą inwestorem.

§ 7

1. Wykonawca w okresie realizacji projektu pełni nadzór autorski, który obejmuje wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz stwierdza w toku wykonywania robót budowlanych zgodność realizacji z projektem jak również uzgadnia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego wliczone jest w wynagrodzenie.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnie 4 bezpłatnych wizyt na miejscu budowy w trakcie realizacji projektu.

4. Wysokość wynagrodzenia za ewentualne kolejne wizyty na budowie ustalą wspólnie Zamawiający i Wykonawca.

§ 8

Wady w przedmiocie zamówienia stwierdzone w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w  § 2 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w  § 2 ust. 1

- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w wysokości 0,2 % określonej
w pkt 2), licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia.

3. Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w  § 2 ust. 1.

4. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezgodnego z ofertą, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Spory wynikłe z zawarcia umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy nastąpią za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

- Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w  § 1 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza …………………………….

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ……………………………...

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami)

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

………………………………..                                                   ………………………………….

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY